| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 16 | » | сентября | 20 | 16 | г. |  | № | 406 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О подготовке проекта изменений

в правила землепользования и застройки

сельского поселения Перегребное в части

населенных пунктов с. Перегребное,

д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с заключением комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Перегребное, в целях приведения в соответствие правил землепользования и застройки сельского поселения Перегребное:

1. Подготовить проект изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Перегребное в части населенного пункта с. Перегребное.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Перегребное в части насаленных пунктов с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши (прилагается).

3. Предложения о внесении изменений в ПЗЗ сельского поселения Перегребное в части населенных пунктов с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши могут быть представлены в администрацию сельского поселения Перегребное по адресу: с. Перегребное, ул. Советская, д.3, Тюменская область, Октябрьский район, ХМАО-Югра.

4. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном веб-сайте Администрации поселения (www.перегребное.рф) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Перегребное                                                               В. А. Воробьёв

|  | Утвержден постановлением администрации сельского поселения Перегребное от 16 сентября 2016 № 406 |
| --- | --- |

Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений

в правила землепользования и застройки сельского поселения Перегребное

в части населенных пунктов с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши

| № | виды работ (этапы) | сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обнародование сообщения о принятии решения о подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Перегребное в части населенных пунктов с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши | 10 дней с момента утверждения постановления (до 26 сентября 2016) |
| 1.1 | Обнародование утвержденного состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Перегребное в части населенных пунктов с. Перегребное, порядка направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесений изменений в правила землепользования и застройки | 10 дней с момента утверждения постановления (до 26 сентября 2016) |
| 2 | Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Перегребное в части населенных пунктов с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши | 1 месяц с момента утверждения данного постановления (до 26 октября 2016) |
| 3 | Проверка проекта внесений изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Перегребное в части населенных пунктов с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения Перегребное, схеме территориального планирования Октябрьского района. Направление (с результатами проверки) проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Перегребное в части населенных пунктов с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши главе сельского поселения для принятия решения о назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения о назначении и проведении публичных слушаний по проекту либо на доработку проекта в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения Перегребное, схеме территориального планирования Октябрьского района | 5 дней с момента предоставления проекта внесения изменений (до 31 октября 2016) |
| 4 | Принятие решения главой сельского поселения о назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Перегребное «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Перегребное в части населенных пунктов с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши. Обнародование и размещение на официальном веб-сайте Администрации поселения (www.перегребное.рф) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет») проекта решения Совета депутатов сельского поселения Перегребное «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Перегребное в части населенных пунктов с. Перегребное, д. Чемаши, д. Нижние Нарыкары». Организация экспозиции демонстрационных материалов данного проекта. | непозднее чем через 10 дней с даты получения такого проекта (до 10 ноября 2016) |
| 5 | Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Перегребное «О внесении изменений в правила землепользования застройки сельского поселения Перегребное в части населенных пунктов с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши. | 2 месяца с момента обнародования документа (26 сентября по 26 ноября 2016) |
| 6 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Перегребное «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Перегребное в части населенных пунктов с. Перегребное, д. Чемаши, д. Нижние Нарыкары» | до 10 дней по окончании публичных слушаний (до 5 декабря 2016) |
| 7 | Доработка проекта внесения в правила землепользования и застройки сельского поселения Перегребное в части населенных пунктов с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши по результатам публичных слушаний | в случае необходимости (до 10 декабря 2016) |
| 8 | Направление проекта решения Совета депутатов сельского поселения Перегребное «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Перегребное в части населенных пунктов с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши» с обязательным приложением протокола и итогового заключения по результатам публичных слушаний главе сельского поселения для принятия решения о направления данного проекта в Совет депутатов сельского поселения Перегребное (либо об отклонении проекта). | до 10 дней с момента поступления заявления (до 20 декабря 2016) |
| 9 | Направление проекта решения Совета депутатов сельского поселения Перегребное «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Перегребное в части населенных пунктов с. Перегребное, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши | до 10 дней с момента поступления заявления (до 30 декабря 2016) |