| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 20 | » | апреля | 20 | 16 | г. |  | № | 152 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении плана первоочередных

мероприятий по подготовке объектов к

работе в осенне-зимний период 2016-2017гг.

В целях своевременной подготовки муниципального жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования сельское поселение Перегребное к работе в осенне-зимний период 2016-2017годов:

1. Утвердить план первоочередных мероприятий по подготовке муниципального образования сельское поселение Перегребное к работе в осенне-зимний период 2016-2017годов.

2. Обеспечить своевременный расчёт за потреблённые топливно-энергетические ресурсы организациями жилищно-коммунального хозяйства.

3. Создать в необходимых объёмах и номенклатуре резерв материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Оказывать энергоснабжающим организациям содействие в создании неснижаемых запасов топлива, необходимых для работы в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

5. На протяжении всего отопительного периода обеспечить четкое взаимодействие оперативных диспетчерских служб муниципальных образований с единой дежурно-диспетчерской службой Октябрьского района, Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района.

6. Настоящее постановление обнародовать.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю  за  собой.

Глава сельского поселения Перегребное					В.А. Воробьёв

|  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Перегребное от 20.04.2016 № 152 |
| --- | --- |

План первоочередных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования администрации сельского поселения Перегребное к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг.

| № п/п | мероприятия | Срок исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в отраслевом совещании по итогам прохождения осенне-зимнего периода 2015-2016 годов и о задачах на осенне-зимний период 2016-2017 годов | апрель 2016 года | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию), ген.директор ООО «ПЭК» Сабанов М.П. (по согласованию) |
| 2. | Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения) не менее 5% от их общей протяжённости с использованием современных инновационных технологий и материалов со сроком службы 30 и более лет | В период подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов | Заместитель главы администрации по ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности и управлению муниципальным имуществом Д.Ф. Мельниченко |
| 3. | Контроль за наличием резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме 5-суточного расхода | весь отопительный период | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию) |
| 4. | Сформировать реестр (перечень) хозяйствующих субъектов, чья деятельность обеспечивает работу отопительных котельных муниципального образования Октябрьский район с ограниченными сроками завоза грузов, и определить их годовую потребность в топливе, с предоставлением информации в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | до 31 мая 2016 года | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию), ген.директор ООО «ПЭК» Сабанов М.П. (по согласованию) |
| 5. | Осуществлять мониторинг исполнения централизованных и децентрализованных поставок топлива по хозяйствующим субъектам, чья деятельность обеспечивает работу отопительных котельных в населенных пунктах в границах Октябрьского района с ограниченными сроками завоза грузов, с предоставлением информации в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на утверждение расчетов нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) на 01 октября планируемого года. | В период подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 годов | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию), ген.директор ООО «ПЭК» Сабанов М.П. (по согласованию) |
| 6. | Разработать нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) с утверждением в Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. | до 01 октября 2016 года | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию), ген.директор ООО «ПЭК» Сабанов М.П. (по согласованию) |
| 7. | Обеспечить контроль над своевременным заключением договоров на поставку в 2016 году топлива (газ, нефть, уголь, дизельное топливо) для обеспечения работы отопительных котельных жилищно-коммунального комплекса Октябрьского района | II – III кварталы 2016года | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию), ген.директор ООО «ПЭК» Сабанов М.П. (по согласованию) |
| 8. | Организовать мониторинг расчетов организациями жилищно-коммунального хозяйства в границах муниципального образования Октябрьский район за потребление топливно-энергетические ресурсы перед поставщиками, с предоставлением сведений в Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района | до 01 числа каждого месяца | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию), ген.директор ООО «ПЭК» Сабанов М.П. (по согласованию) |
| 9. | Обеспечение постоянной работоспособности резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной инфраструктуры Октябрьского района | до 1 сентября 2016 года | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию), ген.директор ООО «ПЭК» Сабанов М.П. (по согласованию) |
| 10. | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 25 августа 2016 года | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию), ген.директор ООО «ПЭК» Сабанов М.П. (по согласованию) |
| 11. | Организовать проведение совместных противоаварийных тренировок по взаимодействию электроснабжающих, газоснабжающих, жилищно-коммунальных организаций и предприятий на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения, газоснабжения в населенных пунктах. | в течение 2016 года | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию), ген.директор ООО «ПЭК» Сабанов М.П. (по согласованию) |
| 12. | Обеспечить испытание на герметичность и плотность (опрессовку) тепловых сетей, а также промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло-, водоснабжения с оформлением соответствующих актов | до 28 августа 2016 года | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию), ген. директор ООО «ПЭК» Сабанов М.П. (по согласованию) |
| 13. | Обеспечить предоставление информации о выполнении планов мероприятий по подготовке жилого фонда, объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики сельского поселения Перегребное к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов | Ежедекадно, июнь-ноябрь 2016года | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию), ген.директор ООО «ПЭК» Сабанов М.П. (по согласованию) ген. директор ООО «Обское УЖФ» Косс Н.П., ИП Мальцев В.Ю. |
| 14. | Провести итоговые проверки готовности жилого фонда, объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов. | в сроки, установленные графиком, утверждаемым приказом Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию), ген.директор ООО «ПЭК» Сабанов М.П. (по согласованию) ген. директор ООО «Обское УЖФ» Косс Н.П., ИП Мальцев В.Ю. |
| 15. | Провести проверки перечня и полноты формирования материалов и оборудования аварийно-технического запаса администраций городских и сельских поселений в границах муниципального образования Октябрьский район, а также предприятий коммунального хозяйства и электроэнергетики муниципального образования | до 01сентября 2016 года | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию), ген.директор ООО «ПЭК» Сабанов М.П. (по согласованию) |
| 16. | Провести корректировку схемы оповещения и оперативного взаимодействия между службами энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | до 01 сентября 2016 года | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию), ген.директор ООО «ПЭК» Сабанов М.П. (по согласованию) |
| 17. | Обеспечить оформление актов проверки и паспортов готовности к отопительному периоду муниципальных образований, субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения | до 15 сентября 2016 года – потребители тепловой энергии, до 15 октября 2016 года – теплоснабжающие организации, до 20 октября 2016 года – городские и сельские поселения муниципального образования, до 20 октября 2016 года - субъекты электроэнергетики | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию), ген. директор ООО «ПЭК» Сабанов М.П. (по согласованию), ген. директор ООО «Обское УЖФ» Косс Н.П., ИП Мальцев В.Ю. |
| 18. | Обеспечит подготовку и предоставление в Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору пакета документов (согласно утвержденного перечня) для получения паспортов готовности к отопительному периоду городских и сельских поселений в границах муниципального образования Октябрьский район | до 15 сентября 2016 года- потребители тепловой энергии, до 15 октября 2016 года- теплоснабжающие организации, до 20 октября 2016 года- администрации городских и сельских поселений МО Октябрьский район, до 20 октября 2016 года- субъекты электроэнергетики | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию) |
| 19. | Обеспечить готовность жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов с оформлением и выдачей паспортов готовности на каждый многоквартирный дом | до 15 сентября 2016 года | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию), ген. директор ООО «Обское УЖФ» Косс Н.П., ИП Мальцев В.Ю. |
| 20. | Предоставление информации об авариях и происшествиях на объектах жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2016-2017 годов в Единую дежурно-диспетчерскую службу Октябрьского района(незамедлительно, в случае возникновения чрезвычайной ситуации) | ежедневно в течение всего отопительного периода; в период аномально низких температур наружного воздуха и штормовых предупреждений – 2 раза в день | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию) |
| 21. | Организовать работу телефонной «Горячей линии» в городских и сельских поселениях Октябрьского района | с 01 сентября 2016 года по 1 октября 2016 года | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию). |
| 22. | Организовать круглосуточного дежурства с целью контроля за работой организаций жилищно-коммунального хозяйства в границах муниципального образования Октябрьский район - поставщиков услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, электрической энергии | с 31 декабря 2016 года по 09 января 2017 года | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию), |
| 23. | Провести отчет главы сельского поселения Перегрёбное перед населением (публичные слушания) об итогах подготовки к отопительному периоду 2016-2017 годов, с публикацией отчетов на официальных сайтах администраций поселений | до 15 сентября 2016 года | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию) |
| 24. | Провести совещание о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов | 25 августа 2016 года | Глава сельского поселения Перегребное В.А.Воробьев (по согласованию), ген.директор ООО «ПЭК» Сабанов М.П. (по согласованию) |