| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 30 | » | марта | 20 | 10 | г. |  | № | 106 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О проведении противопаводковых мероприятий

в весенне-летний период  2010 года

на территории сельского поселения Перегребное

В целях реализации Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременного  обеспечения безопасности населения в период ледохода и весенних паводков, предотвращения фактов материального ущерба:

- Утвердить план мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в  весенне-летний период 2010 году на территории сельского поселения Перегребное, согласно приложению.

- Возложить координацию взаимодействия сил и средств в противопаводковый период на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации сельского поселения Перегребное.

- Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Перегребное:

  - обеспечить согласованность  действий и координацию работ, связанных с противопаводковыми мероприятиями;

  - обеспечить выполнение всеми предприятиями и учреждениями Плана мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в  весенне-летний период 2010 году на территории сельского поселения Перегребное.

- Руководителям предприятий, учреждений, независимо от форм собственности, подготовить необходимое количество техники, механизмов, спасательных средств к проведению работ по оказанию экстренной помощи при возможной эвакуации населения и материальных ценностей.

- Настоящее постановление вступает в законную силу после опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Октябрьские вести».

- Ответственность за выполнение данного распоряжения возложить на ведущего специалиста по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности Шевчукову Л.В.

Глава сельского поселения                                                                        	 В.Ф.Власов

- Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Перегребное

от  30 марта 2010г. № 106

План

мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в  весенне-летний период 2010 году на территории сельского поселения Перегребное

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести заседание КЧС и ОПБ администрации сельского поселения Перегребное по вопросу готовности к паводковому периоду 2010 года. | до начала паводка | Комиссия КЧС и ОПБ администрации сельского поселения |
|  | Обеспечить контроль за своевременным проведением мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период. | в период ледохода и подъема уровня паводковых вод | Ведущий специалист по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
|  | Уточнить зоны вероятного затопления на подведомственной территории и организовать постоянный контроль над развитием паводковой обстановки. | в период подъема уровня паводковых вод | Ведущий специалист по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
|  | Определить и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение мероприятий и проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ. | до 15 апреля 2010 года | Ведущий специалист по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности, руководители предприятий и организаций |
|  | Подготовить необходимое количество спасательных средств для использования их в целях эвакуации населения и перевозки материальных ценностей из зон вероятного затопления. | до 15 апреля 2010 года | Ведущий специалист по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности, руководители предприятий и организаций |
|  | Привести в готовность пункты временного размещения, определить маршруты эвакуации, организации первоочередного обеспечения жизнедеятельности населения. | до 15 апреля 2010 года | Ведущий специалист по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
|  | Организовать очистку водосливных и водосточных канав, водопропускных труб | до 01 мая 2010 года | Администрация сельского поселения Перегребное |
|  | Организовать работу по обеспечению сохранности автомобильных дорог и других дорожных сооружений в период таяния снегов. | в период таяния снегов | Администрация сельского поселения Перегребное |
|  | В период резкого подъема воды организовать дежурство ответственных лиц. | в период подъема уровня паводковых вод | Администрация сельского поселения Перегребное |
|  | Организовать бесперебойную связь с населенными пунктами сельского поселения. | постоянно | Отдел электросвязи Перегребное Няганьский ЦКТОЭС Ханты-Мансийского ТУЭС ОАО «Уралсвязьинформ» |
|  | Обеспечить готовность медицинских бригад и санитарной авиации для оказания медицинской помощи в случае возможного возникновения чрезвычайных ситуаций | в период подъема уровня паводковых вод | МУЗ Перегребинская участковая больница |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка и установление круглосуточного дежурства в населенных пунктах, расположенных в зонах вероятного затопления, зонах эвакуации людей | в период ледохода и подъема уровня паводковых вод | Перегребинский ТПМ ОВД Октябрьского района |
|  | Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях школьного и дошкольного образования поселения мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных ситуаций в период ледохода и паводка. | до 15.04.2010 года | Руководители общеобразовательных учреждениях школьного и дошкольного образования |
|  | Организовать контроль за пунктами общественного питания, проведением дезинфекционных мероприятий в детских дошкольных учреждениях, школах, на предприятиях торговли и общественного питания | в период ледохода и подъема уровня паводковых вод | Руководители детских школьных и дошкольных учреждений |
|  | Организовать и провести широкую разъяснительную работу среди населения по профилактике чрезвычайных ситуаций в период ледохода и паводка | до начала ледохода | Ведущий специалист по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
|  | Организовать обмен информацией на регулярной основе в целях информирования КЧС и ОПБ администрации сельского поселения о подъеме уровня паводковых вод в 2010 году. | в период ледохода и подъема уровня паводковых вод | Октябрьская метеостанция, ведущий специалист по ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
|  | Изготовление и установка предупреждающих и запрещающих знаков на береговой зоне. | май | Администрация сельского поселения Перегребное |