

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ** **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ****Октябрьского района** **Ханты-Мансийского автономного округа-Югры****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| « | 09 | » | февраля | 20 | 17 | г. |  | № | 41 |
| с. Перегребное |

Об утверждении мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Перегрёбное к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, устойчивого снабжения котельно-печным топливом, горюче-смазочными материалами, тепловой и электрической отраслей экономики и населения сельского поселения Перегрёбное:

1. Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов муниципального образования сельское поселение Перегребное согласно приложения.
2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном веб-сайте администрации поселения ([www.перегребное.рф](http://www.перегребное.рф)) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).
3. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Перегребное В.А. Воробьев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Перегребное от 10 февраля 2017 г. № 41 |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов администрации сельского поселения Перегребное

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № и\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О. |
| Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средствапредприятия тыс. руб. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  1. Водоснабжение и водоотведение  |  |
|  | Выполнение работ по ремонту участка канализационной сети с установкой плит перекрытия канализационных колодцев с чугунными люками для смотровых колодцев канализационной сети сельского поселения Перегребное Октябрьского района, Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа-Югры .  |  км | 0,3 | 1012,605 |  53,295 | 0,000 | 1065,90 | май-август | Мельниченко Д.Ф. |
|  | выполнение работ по ремонту участка канализационной сети с установкой ловушек в смотровые колодцы канализационной сети сельского поселения Перегребное Октябрьского района, Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |  км | 0,3 | 997,5 | 52,5 | 0,000 | 1050,00 | май-август | Мельниченко Д.Ф. |
|  | Итого:  | км | 0,6 | 2010,105 | 105,795 | 0,000 | 2115,9 |  |  |
|  | 2. Жилищный фонд |
|  | 2.1. Капитальный ремонт |
|  | ул. Строителей д.17б с. Перегрёбное | м2 | 549 | 0,000 | 500,00 | 0,000 | 500,00 | май-август | Мельниченко Д.Ф. |
|  | ул. Сибирская д. 3 кв. 1 с. Перегрёбное | м2 | 51,0 | 0,000 | 600,0 | 0,000 | 1060,800 | май-август | Мельниченко Д.Ф. |
|  | ул. Ленина д.15 д. Чемаши |  м2 | 108 | 0,000 | 800,0 | 0,000 | 800,0 | май-август | Мельниченко Д.Ф. |
|  | ул. Лесная д. 2 д. Чемаши |  м2 | 88 | 0,000 | 650,0 | 0,000 | 650,0 | май-август | Мельниченко Д.Ф. |
|  | ул. Центральная д. 15 д. Нижние-Нарыкары |  м2 | 92,3 | 0,000 | 1220,0 | 0,000 | 1220,0 | май-август | Мельниченко Д.Ф. |
|  | ул. Школьная д. 6 д. Нижние-Нарыкары |  м2 | 90,5 | 0,000 | 400,0 | 0,000 | 400,0 | май-август | Мельниченко Д.Ф. |
|  | Итого | м2 | 978,8 | 0,000 | 4170,0 | 0,000 | 4170,0 |  |  |
|  | Итого п. 2.1: | м2 | 978,8 | 0,000 | 4170,00 | 0,000 | 4170,0 |  |  |
|  | 2.2. Плановый текущий ремонт |
|  | Текущий ремонт жил. фонда д. Нижние Нарыкары | м2 | 136,00 | 0,000 | 0,000 | 131,00 | 131,00 | май-сентябрь | Мальцев В.Ю. |
|  | ул. Школьная д. 4 д. Чемаши | м2 | 153,8 | 0,000 | 150,0 | 0,000 | 150,0 | май-август | Мельниченко Д.Ф. |
|  | ул. Сайдашева д. 3 кв. 1 д. Чемаши | м2 | 65 | 0,000 | 14,0 | 0,000 | 14,0 | май-август | Мельниченко Д.Ф. |
|  | Текущий ремонт жил. фонда с. Перегребное | м2 | 648,5 | 0,000 | 0,000 | 191,977 |  191,977 | май-сентябрь | Косс Н.П. |
|  | Итого 2.2.: | м2 | 1003,3  | 0,000 | 164,0 |  322,977 |  486,977 |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу 2: |  | 1982,1  | 0,000 |  4334,0 |  322,977 |  4656,977 |  |  |
|  | 3. Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ) |

ВСЕГО 6772,877

из них:

средства предприятий 322,977

бюджет поселения 4,439,795

бюджет автономного округа 2010,10