

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ**  **Октябрьского района**  **Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| « | 09 | » | февраля | 20 | 17 | г. |  | № | 41 |
| с. Перегребное | | | | | | | | | |

Об утверждении мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Перегрёбное к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, устойчивого снабжения котельно-печным топливом, горюче-смазочными материалами, тепловой и электрической отраслей экономики и населения сельского поселения Перегрёбное:

1. Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов муниципального образования сельское поселение Перегребное согласно приложения.
2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном веб-сайте администрации поселения ([www.перегребное.рф](http://www.перегребное.рф)) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).
3. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Перегребное В.А. Воробьев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации сельского поселения Перегребное от 10 февраля 2017 г. № 41 |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов администрации сельского поселения Перегребное

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № и\п | Наименование работ | | | Единицы измерения | | | Количество объём | | Финансовые средства, тыс. руб. | | | | | | | | Сроки исполнения | | | Ответственный исполнитель Ф.И.О. | |
| Бюджет автономного округа | | Местный бюджет | Средства  предприятия тыс. руб. | | | Всего | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | | 10 | |
|  | 1. Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Выполнение работ по ремонту участка канализационной сети с установкой плит перекрытия канализационных колодцев с чугунными люками для смотровых колодцев канализационной сети сельского поселения Перегребное Октябрьского района, Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  . | | | км | | | 0,3 | | 1012,605 | | 53,295 | 0,000 | | | 1065,90 | | май-август | | | Мельниченко Д.Ф. | |
|  | выполнение работ по ремонту участка канализационной сети с установкой ловушек в смотровые колодцы канализационной сети сельского поселения Перегребное Октябрьского района, Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | | | км | | | 0,3 | | 997,5 | | 52,5 | 0,000 | | | 1050,00 | | май-август | | | Мельниченко Д.Ф. | |
|  | Итого: | | | км | | | 0,6 | | 2010,105 | | 105,795 | 0,000 | | | 2115,9 | |  | | |  | |
|  | 2. Жилищный фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ул. Строителей д.17б с. Перегрёбное | | м2 | | | 549 | | | 0,000 | 500,00 | | | | 0,000 | | 500,00 | | май-август | | | Мельниченко Д.Ф. |
|  | ул. Сибирская д. 3 кв. 1 с. Перегрёбное | | м2 | | | 51,0 | | | 0,000 | 600,0 | | | | 0,000 | | 1060,800 | | май-август | | | Мельниченко Д.Ф. |
|  | ул. Ленина д.15 д. Чемаши | | м2 | | | 108 | | | 0,000 | 800,0 | | | | 0,000 | | 800,0 | | май-август | | | Мельниченко Д.Ф. |
|  | ул. Лесная д. 2 д. Чемаши | | м2 | | | 88 | | | 0,000 | 650,0 | | | | 0,000 | | 650,0 | | май-август | | | Мельниченко Д.Ф. |
|  | ул. Центральная д. 15 д. Нижние-Нарыкары | | м2 | | | 92,3 | | | 0,000 | 1220,0 | | | | 0,000 | | 1220,0 | | май-август | | | Мельниченко Д.Ф. |
|  | ул. Школьная д. 6 д. Нижние-Нарыкары | | м2 | | | 90,5 | | | 0,000 | 400,0 | | | | 0,000 | | 400,0 | | май-август | | | Мельниченко Д.Ф. |
|  | Итого | | м2 | | | 978,8 | | | 0,000 | 4170,0 | | | | 0,000 | | 4170,0 | |  | | |  |
|  | Итого п. 2.1: | | м2 | | | 978,8 | | | 0,000 | 4170,00 | | | | 0,000 | | 4170,0 | |  | | |  |
|  | 2.2. Плановый текущий ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт жил. фонда д. Нижние Нарыкары | м2 | | | 136,00 | | | 0,000 | | 0,000 | | | 131,00 | | | 131,00 | | | май-сентябрь | | Мальцев В.Ю. |
|  | ул. Школьная д. 4 д. Чемаши | м2 | | | 153,8 | | | 0,000 | | 150,0 | | | 0,000 | | | 150,0 | | | май-август | | Мельниченко Д.Ф. |
|  | ул. Сайдашева д. 3 кв. 1 д. Чемаши | м2 | | | 65 | | | 0,000 | | 14,0 | | | 0,000 | | | 14,0 | | | май-август | | Мельниченко Д.Ф. |
|  | Текущий ремонт жил. фонда с. Перегребное | м2 | | | 648,5 | | | 0,000 | | 0,000 | | | 191,977 | | | 191,977 | | | май-сентябрь | | Косс Н.П. |
|  | Итого 2.2.: | м2 | | | 1003,3 | | | 0,000 | | 164,0 | | | 322,977 | | | 486,977 | | |  | |  |
|  | ВСЕГО по разделу 2: |  | | | 1982,1 | | | 0,000 | | 4334,0 | | | 322,977 | | | 4656,977 | | |  | |  |
|  | 3. Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ВСЕГО 6772,877

из них:

средства предприятий 322,977

бюджет поселения 4,439,795

бюджет автономного округа 2010,10