| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 04 | » | июня | 20 | 24 | г. |  | № | 124 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении плана мероприятий

по содержанию и ремонту автомобильных

дорог общего пользования местного значения,

по обеспечению безопасности дорожного

движения в муниципальном образовании

сельское поселение Перегребное на 2024 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Решением Совета депутатов сельского поселения Перегребное от 21.03.2022 №7 «О дорожном фонде муниципального образования сельское поселение Перегребное»:

1. Утвердить План мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании сельское поселение Перегребное на 2024 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Администрации поселения (перегребное.рф) в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Перегребное                                А.А. Пиндюрин

|  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Перегребное от 04.06.2024 г. № 124 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании сельское поселение Перегребное на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество / объем | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | Бюджет района/ бюджет поселения | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт участка автодороги с. Перегребное-д. Чемаши | км. | 0,75 | 5937,5 | 312,5 | 6250,00 | август | Глава МО с.п.Перегребное Пиндюрин А.А. |
|  | Ремонт участка автодороги с. Перегребное, ул. Рыбников | км. | 0,1 | 0,00 | 977,50 | 977,50 | август | Глава МО с.п.Перегребное Пиндюрин А.А. |
|  | Ремонт участка автодороги д. Чемаши, ул. Сайдашева (ямочный) | км. | 0,015 | 0,00 | 172,50 | 172,50 | август | Глава МО с.п.Перегребное Пиндюрин А.А. |
|  | Ремонт тротуаров по ул. Спасенникова, Советская | км. | 0,05 | 0,00 | 431,77 | 431,77 | август | Глава МО с.п.Перегребное Пиндюрин А.А. |
|  | Итого по разделу 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,915 | 5937,50 | 744,27 | 6681,77 |  |  |
| 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог в с.п.Перегребное (с. Перегребное-д. Чемаши) | кв.м. | 121020 | 0,00 | 5094,80 | 5094,80 | январь-декабрь | Глава МО с.п.Перегребное Пиндюрин А.А. |
|  | Содержание автомобильных дорог в с.п.Перегребное (д. Нижние Нарыкары) | кв.м. | 42170 | 0,00 | 509,10 | 509,10 | январь-декабрь |  |
|  | Выполнение работ по грейдированию автомобильных дорог в д. Нижние Нарыкары | ед | 1 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | август |  |
|  | Обустройство тротуара по ул.Таежная, ул.Лесная с. Перегребное | кв.м. | 453,75 | 0,00 | 4800,00 | 4800,00 | август |  |
|  | Ремонт остановочных комплексов с. Перегребное (ул. Советская,25, Строителей,26, Строителей,8) | ед | 3 | 0,00 | 31,60 | 31,60 | май-июнь |  |
|  | Проведение диагностики и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения (с. Перегребное, д. Чемаши, д. нижние Нарыкары). | ед | 1 | 0,00 | 599,37 | 599,37 | август |  |
|  | Экспертиза сметной стоимости | ед | 1 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | март |  |
|  | Оплата судебных расходов (штрафы) | ед | 3 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | июнь |  |
|  | Итого по разделу 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения |  |  | 0,00 | 13335,14 | 13335,14 |  |  |
|  | Всего: |  |  | 5937,5 | 13335,14 | 19272,64 |  |  |