| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 04 | » | февраля | 20 | 20 | г. |  | № | 27 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Перегребное к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, устойчивого снабжения котельно-печным топливом, горюче-смазочными материалами, тепловой и электрической отраслей экономики и населения сельского поселения Перегребное:

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов муниципального образования сельское поселение Перегребное согласно приложения.

- Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном веб-сайте администрации поселения (перегребное.рф) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

- Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности и управлению муниципальным имуществом сельского поселения Перегребное, заведующего отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Д.Ф. Мельниченко.

Глава сельского поселения Перегребное                                А.Г. Козлов

|  |  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Перегребное от 04 февраля 2020 г. № 27 |
| --- | --- | --- |

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов муниципального образования сельское поселение Перегребное»

| № п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Сроки исполнения |  | Ответственный исполнитель Ф.И.О. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | Местный бюджет |  | Средства предприятий |  | Всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
|  | 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу теплоснабжения: | км | 0,976 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Замена инженерных сетей теплоснабжения (в пяти трубном исполнении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Магистральных ветхих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по замене сетей тепловодоснабжения ул.Советская ТК №4 - ул.Таежная ТК №12 с.Перегребное 5-ти труб | км | 0,976 | 10908636,5 |  | 1925053,5 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | август |  | Заместитель главы администрации по ЖКХ Мельниченко Д.Ф. |  |
|  | Итого: | км | 0,976 | 10908636,5 |  | 1925053,5 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | км | 0,488 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Замена инженерных сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение работ по замене сетей водоснабжения ул.Советская ТК №4 - ул.Таежная ТК №12 с.Перегребное | км | 0,488 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Главный инженер ООО "ПриобьСтройГарант" Артаментов Д.Ф. |  |
|  | Итого: | км | 0,488 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Итого: |  |  |  |
|  | 2.2. Обустройство объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Ремонт внутриквартальных канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.Капитальный ремонт водозаборных сооружений, ремонт водоскважинного оборудования и замена глубинных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу теплоснабжения: | км | 47,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | - Подготовка газопроводов низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание запорной арматуры д.Чемаши | шт | 12 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | июнь | Начальник Октябрьского ГУ Северного треста филиала в ХМАО-Югре АО «Газпром газораспределение Север» Яркова А.Р. |  |
| 4 | Приборное обследование подземного газопровода с.Перегребное | км | 1,548 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | июль |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание запорной арматуры с.Перегребное | шт. | 37 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | июнь |  |  |
| 6 | Расчистка от поросли ограждений и отключающих устройств на крановых узлах с.Перегребное | шт. | 7 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | июнь | Начальник Октябрьского ГУ Северного треста филиала в ХМАО-Югре АО «Газпром газораспределение Север» Яркова А.Р. |  |
| 7 | Техническое обслуживание ШРП д.Чемаши | шт. | 2 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | август |  |  |
| 8 | Расчистка от поросли ограждений и отключающих устройств на крановых узлах д.Чемаши | шт. | 2 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | август |  |  |
| 9 | Техническое обслуживание ГРП, ШРП | шт | 3 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | август | Начальник Октябрьского ГУ Северного треста филиала в ХМАО-Югре АО «Газпром газораспределение Север» Яркова А.Р |  |
| 10 | Покраска надземного газопровода ул. Строителей | км | 0,3 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | июнь | Начальник Октябрьского ГУ Северного треста филиала в ХМАО-Югре АО «Газпром газораспределение Север» Яркова А.Р |  |
|  | - ГРС, ГГРП, ГРП и прочее оборудование реконструкция и капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Провести ППР и текущий ремонт оборудования ГРП с.Перегребное | шт. | 3 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | август | Начальник Октябрьского ГУ Северного треста филиала в ХМАО-Югре АО «Газпром газораспределение Север» Яркова А.Р. |  |
|  | итого | шт. | 12 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 4. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу жилищный фонд | м2 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Текущий ремонт с.Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1.1. Ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Выполнение работ по изготовлению и устройству входных подъездных дверей по адресу с. Перегребное, ул. Лесная 6Б, п 1,2,3 | шт/м2 | 1/6 | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,820 |  | 12,820 |  | май |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Малькова О.Н. |  |
| 13 | Выполнение работ по ремонту козырька по адресу Строителей 16, п 2 | шт/м2 | 1/30 | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,410 |  | 6,410 |  | май |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Малькова О.Н. |  |
| 14 | Выполнение работ по устройству козырьков по адресу ул. Лесная 6Б, п 1,2,3 | шт/м2 | 2/60 | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,820 |  | 12,820 |  | май |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Малькова О.Н. |  |
| 15 | Выполнение работ по устройству крыльца по адресу ул. Лесная 6Б, п 1,2,3 | м2 | 9 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2,250 |  | 2,250 |  | май |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Малькова О.Н. |  |
| 16 | Выполнение работ по ремонту вентиляции и кровли по адресу ул. Лесная 1Б, п 1, | шт/м2 | 2/18 | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,820 |  | 12,820 |  | июнь |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Малькова О.Н. |  |
| 17 | Выполнение работ по ремонту вентиляции и кровли по адресу ул. Строителей 14, п 3, | шт/м2 | 1/9 | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,410 |  | 6,410 |  | июнь |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Малькова О.Н. |  |
| 18 | Выполнение работ по ремонту вентиляции и кровли по адресу ул. Строителей 30, п 3,4 | м2 | 6,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,430 |  | 9,430 |  | июнь |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Малькова О.Н. |  |
| 19 | Выполнение работ герметизации щелей панелей дома по адресу ул. Строителей 14, п 3, | шт/м2 | 1/30 | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,410 |  | 6,410 |  | июнь |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Малькова О.Н. |  |
| 20 | Выполнение работ герметизации щелей панелей дома по адресу ул. Строителей 14, п 1, | шт/м2 | 2/60 | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,820 |  | 12,820 |  | июнь |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Малькова О.Н. |  |
| 21 | Выполнение работ по ремонту фундамента утепление фальшцоколя по ул. Строителей 4, п.1,2 Перегребное | м3/м2 | 4,125/9 | 0,00 |  | 0,00 |  | 75,00 |  | 75,00 |  | июль |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Малькова О.Н. |  |
| 22 | Выполнение работ по ремонту фундамента утепление фальшцоколя по ул. Строителей 8, п.2 Перегребное | м2 | 30 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,600 |  | 4,600 |  | июль |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Малькова О.Н. |  |
|  | Итого | м2 | 333,5 | 0,00 |  | 0,00 |  | 329,54 |  | 329,54 |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1.2. Косметический ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Выполнение работ по косметическому ремонту подъездов 1,2,3 жилого дома № 6Б по улице Лесная с.Перегребное | м2 | 30 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,408 |  | 0,408 |  | июль |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Малькова О.Н. |  |
| 24 | Выполнение работ по косметическому ремонту подъездов 1,2 жилого дома № 7 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 60 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,816 |  | 0,816 |  | июль |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Малькова О.Н. |  |
| 25 | Выполнение работ по косметическому ремонту подъездов 1,2,3 жилого дома № 14 по улице Строителей с.Перегребное | м2 | 299,8 | 0,00 |  | 0,00 |  | 93,257 |  | 93,257 |  | июль |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Малькова О.Н. |  |
|  | Итого | м2 | 518,8 | 0,00 |  | 0,00 |  | 99,887 |  | 99,887 |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1.3. Ремонт канализационных сетей и систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1.4. Ремонт электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Выполнение работ по установке светильников подъезда 1,2,3 жилого дома № 6Б по улице Лесная с. Перегребное | шт/м2 | 3/67,5 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | март |  | Мастер ООО "Обское управление жилищным фондом" Малькова О.Н. |  |
|  | Итого | м2 | 446,5 | 0,00 |  | 0,00 |  | 22,4 |  | 22,4 |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2. Текущий ремонт д.Нижние Нарыкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2.1. Ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2.2. Ремонт канализационных сетей и систем тепло-, водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ВСЕГО | 12 833 690,0 рублей |
| --- | --- |
| из них: |  |
| средства предприятий | рублей |
| бюджет поселения | 1 925 053,5 рублей |
| бюджет автономного округа | 10 908 636,5 рублей |