| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 18 | » | июля | 20 | 13 | г. |  | № | 173 |  |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О создании комиссии по приемке

завершенных капитальным

ремонтом объектов сельского

поселения Перегребное

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом   сельского  с поселения Перегребное,  В целях осуществления контроля за своевременным и качественным выполнением капитального и текущего ремонта объектов жилищного фонда,  благоустройства и объектов жилищно-коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Перегребное из средств бюджета сельского поселения Перегребное:

1. Утвердить  Положение о комиссии по приемке завершенных капитальным ремонтом объектов сельского поселения Перегребное, приложение 1.

2. Утвердить состав комиссии по приемке завершенных капитальным ремонтом объектов сельского поселения Перегребное, приложение 2.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Октябрьские вести" и разместить на официальном сайте сельского поселения Перегребное.

4.  Контроль за исполнением настоящего положения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Перегребное                                                                       В.Ф. Власов

Приложение 1

к постановлению администрации

сельское поселение Перегребное

от «18» июля 2013 г. № 173

Положение

о комиссии по приемке завершенных капитальным  ремонтом  объектов

1. Порядок образования и состав комиссии

1.1.Комиссия по приемке в эксплуатацию объектов жилищного фонда,  благоустройства и объектов жилищно-коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Перегребное, после проведения капитального и текущего ремонта (далее - комиссия) создана в целях осуществления контроля за своевременным и качественным выполнением капитального и текущего ремонта объектов жилищного фонда,  благоустройства и объектов жилищно-коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Перегребное, финансируемых из средств бюджета сельского поселения Перегребное.

1.2. В состав комиссии входят специалисты администрации сельского поселения Перегребное. К работе комиссии привлекается, по согласованию, представители организаций, осуществляющие деятельность по обслуживанию и текущему ремонту многоквартирных жилых домов в с.Перегребное, д.Чемаши, д.Нижние Нарыкары.

1.3. Председателем комиссии является глава сельского поселения Перегребное.

2. Функции и полномочия комиссии

2.1. В своей деятельности комиссия руководствуется СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения", СНиП 3.03.01-97 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия", СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы".

2.2.Комиссия проверяет объемные показатели объекта в соответствии с муниципальным контрактом, качество выполненных работ после проведенного капитального ремонта и их соответствие строительным нормам и правилам.

3. Организация работы

3.1. Председателем комиссии является глава сельского поселения Перегребное.

3.2. При  приемке в эксплуатацию объектов жилищного фонда,  благоустройства и объектов жилищно-коммунального комплекса после проведения капитального ремонта производится в соответствии с техническим указаниями  по организации и технологии на производство и приемку общестроительных  и специальных работ,  другими нормативными актами ГОСстроя Российской Федерации.

3.3.Комиссия проверяет объемные показатели объекта в соответствии с муниципальным контрактом, качество выполненных работ после проведенного капитального ремонта и их соответствие строительным нормам и правилам.

3.4. Комиссия имеет право:

- проверять в необходимых случаях скрытые работы и соответствие их актам, представленным подрядчиком;

- проверять в выборочном порядке соответствие изложенных в актах формы 2-КС, фактическому состоянию выполненных работ в натуре.

3.5. Комиссия обязана:

- установить соответствие выполненных работ утвержденным сметам;

- выявить недоделки и дефекты, и если таковые имеются, установить сроки их исправления;

- проверить устранение отмеченных недоделок и дефектов;

-проверить качество выполненных ремонтно-строительных работ законченного капитального ремонта в соответствии с требованиями технических указаний.

3.6. Приемка законченных работ оформляется актом.

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Перегребное

от 18 июля 2013 № 173

Комиссия

по приемке завершенных капитальным ремонтом объектов

Власов Владимир Федорович                             - глава сельского поселения Перегрёбное,

председатель комиссии.

Кириллова Оксана Владимировна                     -  заместитель главы администрации

по вопросам ЖКХ, обеспечения

жизнедеятельности 	и управления                 муниципальным   имуществом, заведующего отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом,    заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Грищенко Леонид Михайлович                       - заместитель главы администрации по

социальным вопросам и организационно-

правовым вопросам,  заведующий отделом по

социально-правовому обеспечению и

муниципальной службы.

Павленко Татьяна Николаевна                            - бухгалтер планово-экономического отдела

администрации сельского поселения

Перегрёбное.

Слинкина Оксана Владимировна                      - главного специалиста отдела правового

обеспечения муниципальной службы

и социальной политики администрации

сельского поселения Перегрёбное.

Бекетова Татьяна Павловна	                             - ведущий специалист по оказанию услуг

ЖКХ  администрации сельского поселения

Перегребное.