| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 04 | » | апреля | 20 | 14 | г. |  | № | 117 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О мероприятиях по организации безаварийного

пропуска льда и предупреждению негативных явлений,

связанных с половодьем в весенне-

летний период в 2014 году на территории

сельского поселения Перегребное

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременного  обеспечения безопасности населения в период ледохода и весенних паводков, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь:

- Утвердить план мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в  весенне-летний период 2014 году на территории сельского поселения Перегребное, согласно приложению.

- Возложить координацию взаимодействия сил и средств в противопаводковый период на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации сельского поселения Перегребное.

- Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Перегребное:

  - обеспечить согласованность  и координацию действий, связанных с противопаводковыми мероприятиями;

  - обеспечить выполнение всеми предприятиями и учреждениями Плана мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в  весенне-летний период 2014 года на территории сельского поселения Перегребное;

  - принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения, подготовке возможной эвакуации населения, в случае необходимости, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения.

- Руководителям предприятий, учреждений, независимо от форм собственности, подготовить необходимое количество техники, механизмов, спасательных средств к проведению работ по оказанию экстренной помощи при возможной эвакуации населения и материальных ценностей и предоставить информацию в администрацию сельского поселения в срок до 28.04.2014года.

- Настоящее постановление вступает в законную силу после опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в газете "Октябрьские вести" и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Перегребное в сети Интернет.

- Ответственность за выполнение данного постановления возложить на ведущего специалиста отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Л.В.Шевчукову.

Глава сельского поселения                                                                        	 В.А.Воробьёв

- Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Перегребное

от  04.04.2013г.  № 117

План

мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в  весенне-летний период 2014 году на территории сельского поселения Перегребное

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести заседание КЧС и ОПБ администрации сельского поселения Перегребное по вопросу готовности к паводковому периоду 2014 года. | до начала паводка | Комиссия КЧС и ОПБ администрации сельского поселения |
|  | Обеспечить контроль за своевременным проведением мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период. | в период ледохода и подъема уровня паводковых вод | Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом |
|  | Уточнить зоны вероятного затопления на территории сельского поселения Перегребное и организовать контроль над развитием паводковой обстановки | в период подъема паводковых вод | Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом |
|  | Определить необходимое количество спасательных средств и механизмов для использования их в целях эвакуации населения и перевозки материальных ценностей из зон вероятного затопления. | до 28 апреля 2014 года | руководители предприятий и организаций |
|  | Подготовить и привести в готовность сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий и проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ. | до 30 апреля 2014 года | Руководители предприятий и организаций |
|  | Произвести корректировку расчета сил и средств для организации работ по эвакуации населения и материальных ценностей из зон вероятного затопления | до 10 мая 2014 года | Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом |
|  | Привести в готовность пункты временного размещения, определить маршруты эвакуации, организации первоочередного обеспечения жизнедеятельности населения. | до 21 апреля 2014 года | Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом |
|  | В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и других дорожных сооружений в период таяния снегов, организовать очистку водосливных и водосточных канав, водопропускных труб. | до 15 мая 2014 года | Администрация сельского поселения Перегребное, предприятия и организации |
|  | Организовать очистку водосливных и водосточных канав, водопропускных труб от посторонних предметов и мусора. | до 30 мая 2014 года | Администрация сельского поселения Перегребное |
|  | Обеспечить готовность медицинских бригад и санитарной авиации для оказания медицинской помощи в случае возможного возникновения чрезвычайных ситуаций | в период подъема уровня паводковых вод | МУЗ Перегребинская участковая больница |
|  | Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях школьного и дошкольного образования поселения мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных ситуаций в период ледохода и паводка. | до 30 апреля 2014 года | Руководители общеобразовательных учреждениях школьного и дошкольного образования |
|  | Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях школьного и дошкольного образования поселения мероприятий, направленных на профилактику несчастных случаев в период купального сезона. | до 31 мая 2014 года | Руководители общеобразовательных учреждениях школьного и дошкольного образования |
|  | Организовать и провести широкую разъяснительную работу среди населения по профилактике чрезвычайных ситуаций на водных объектах в период ледохода и паводка. | до начала ледохода | Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом |
|  | Организовать обмен информацией на регулярной основе в целях информирования КЧС и ОПБ администрации сельского поселения о подъеме уровня паводковых вод в 2014 году. | в период ледохода и подъема уровня паводковых вод | Октябрьская метеостанция, ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом |
|  | Организовать дежурство с целью соблюдения порядка и недопущению выезда автотранспорта на лед после закрытия зимника. | в период закрытия зимника и ледохода | Пункт полиции ОМВД Октябрьского района |
|  | Провести проверку систем оповещения: - с.Перегребное сирена С-40 (ул.Советскаяд.3); - д.Чемаши сирена ПВС (ул.Школьная д.15); - д.Нижние Нарыкары сирена С-40 (ул.Школьная д.8). | До 21 апреля 2014года | Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, заведующий сектором Фомин А.Г. |
|  | Проверить наличие аварийно-технического запаса на объектах жизнеобеспечения. | До 21 апреля 2014 года | Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, ООО Промышленная группа «Регионтехпроект» Перегребинский участок |
|  | Организовать дежурство ответственных лиц в период резкого подъема воды | в период подъема воды | Администрация сельского поселения |