| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕБНОЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 07 | » | августа | 20 | 23 | г. |  | № | 177 |
| с. Перегребное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О внесении изменений в постановление

администрации сельского поселения

Перегребное от 02.05.2023 № 108

«Об утверждении перечня домов,

подлежащих капитальному ремонту в 2023 году,

на территории муниципального образования

сельское поселение Перегребное»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов сельского поселения Перегребное от 18.04.2019 № 13 " Об утверждении Положения о порядке управления и содержания муниципального жилищного фонда в сельском поселении Перегребное", Уставом сельского поселения Перегребное, в целях обеспечения надлежащего состояния и организации проведения капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Перегребное:

- Внести изменения в приложение к постановлению администрации сельского поселения Перегребное от 02.05.2023 № 108 «Об утверждении перечня домов, подлежащих капитальному ремонту в 2023 году на территории муниципального образования сельского поселения Перегребное», изложить его в новой редакции, согласно приложению №1.

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Перегребное №150 от 23.06.2023 года «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Перегребное от 02.05.2023 № 108 «Об утверждении перечня домов, подлежащих капитальному ремонту в 2023 году, на территории муниципального образования сельское поселение Перегребное».

3.	Постановление вступает в силу с момента его подписания.

4.	Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном веб-сайте администрации поселения (перегребное.рф) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

5.	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности и управлению муниципальным имуществом сельского поселения Перегребное, заведующего отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом.

Глава сельского поселения Перегребное  	               А.Г. Козлов

Приложение № 1
к постановлению Администрации

- сельского поселения Перегребное
от 07.08.2023 № 177

| - № - п/п | - Местонахождение объекта капитального (частичного) ремонта | - Вид работ | - Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - с. Перегребное |  |  |  |
| - 1 | - Ул. Сибирская, 3, кв.1 | - Электромонтажные работы, облицовка стен, утепление перекрытия, ремонт кровли | - Май-сентябрь |
| - д. Чемаши |  |  |  |
| - 1 | - Ул. Ленина, 13, кв.1 | - Замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ, утепление стен, утепление перекрытия, замена входной двери | - Май-сентябрь |
| - д. Нижние Нарыкары |  |  |  |
| - Газовое оборудование: |  |  |  |
| - 1 | - Ул. Школьная, 1, кв. 1 | - Установка газового котла, счетчика газа | - Июнь-сентябрь |
| - 2 | - Ул. Школьная, 1, кв. 2 | - Установка газового котла, счетчика газа | - Июнь-сентябрь |
| - 3 | - Ул. Школьная, 6, кв. 1 | - Установка газового котла, счетчика газа | - Июнь-сентябрь |
| - 4 | - Ул. Школьная, 6, кв. 2 | - Установка газового котла, счетчика газа | - Июнь-сентябрь |
| - 5 | - Ул. Школьная, д.3 | - Установка газового котла, счетчика газа | - Июнь-сентябрь |
| - 6 | - пер. Кооперативный, кв.11а, кв.1 | Установка газового котла | - Июнь-сентябрь |
| - 7 | - Ул. Новая, 2, кв. 2 | Установка газового котла, счетчика газа | - Июнь-сентябрь |
| - Ремонт жилищного фонда |  |  |  |
|  | - ул. Новая, 9, кв.1 | Замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ-2 ед, замена входной двери | - Август-сентябрь |
|  | - ул. Почтовая, 1, кв.1 | Замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ-2 ед, замена входной двери | - Август-сентябрь |
|  | - ул. Почтовая, 1, кв.2 | Ремонт кровли, замена потолка тамбура, замена входной двери | - Август-сентябрь |
|  | - ул. Почтовая, 1, кв.3 | Ремонт входной группы, замена двери |  |
|  | - ул. Почтовая, 1, кв.4 | Ремонт входной группы, замена двери, замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ-2 ед. |  |
|  | ул. Почтовая, 23, кв.1 | Замена дверного блока входной двери, дверного блока тамбура, пол в тамбуре, замена кровли, замена потолка тамбура | - Август-сентябрь |
|  | - ул. Школьная, 19-1 | Замена потолка в спальне, ремонт пола, ремонт кровли | - Август-сентябрь |
|  | - ул. Школьная, 19-2 | Ремонт кровли | - Август-сентябрь |
|  | - ул. Центральная, 13 | Ремонт кровли, замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ-4 ед. | - Август-сентябрь |
|  | - ул. Центральная, 22-1 | Ремонт входной группы, замена двери в тамбур | - Август-сентябрь |

| И.о.заместителя главы администрации по ЖКХ, обеспечению жизнедеятельности и управлению муниципальным имуществом, заведующий отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом | К.М. Николова |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации по экономике и финансам, заведующий финансово- экономическим отделом | А.Н. Блохина |
| - Заместитель главы администрации - по социальным и организационно-правовым вопросам заведующий отделом правового обеспечения, муниципальной службы | - Т.Н. Комарова |
| Главный специалист отдела правового обеспечения, муниципальной службы и социальной политики | Е.Н. Павлова |

Указатель рассылки

к постановлению администрации сельского поселения Перегребное

№ 177 от 07.08.2023 года «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Перегребное от 02.05.2023 № 108 «Об утверждении перечня домов, подлежащих капитальному ремонту в 2023 году, на территории муниципального образования сельское поселение Перегребное»

Разослать:

- Администрация сельского поселения Перегребное     – 1 экз.

- Отдел обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом администрации сельского поселения Перегребное – 1 экз.

- Отдел правового обеспечения, муниципальной службы и социальной политики администрации сельского поселения Перегребное – 1 экз. в эл.виде.

Итого: 3 экз.

Главный специалист отдела обеспечения

жизнедеятельности и управления муниципальным

имуществом администрации

сельского поселения Перегребное                                                                К.М. Николова